SOP-104-01
Umgang mit Abweichungen und Änderungen

# Geltungsbereich

Diese Standardarbeitsanweisung gilt am Standort Pharmahausen der NOC Pharma GmbH für sämtliche GMP-relevanten Bereiche aus:

Betreuung Lohnherstellung

Betreuung Auftragslabore

Verpackung

Probenahme

Prüfung Bulk-/Fertigware

Stabilitätsprüfungen/Rückstellmuster

Qualified Person

Qualifizierung/Validierung

Technik

IT

Lager

Versand

Einkauf/GMP-Rohstoffe und Ausrüstung

Qualitätssicherung

Personalwesen/Aus- und Weiterbildung

| erstellt: (Datum/Unterschrift) | 13.11.2020 |
| --- | --- |
| überprüft: (Datum/Unterschrift) |  |
| genehmigt: (Datum/Unterschrift) |  |

Inhalt

1	Geltungsbereich	1

2	Ziel/Zweck	3

3	Anwendungsbereich	3

4	Abkürzungen	4

5	Grundlagen, mitgeltende Unterlagen	6

5.1	Grundlagen	6

5.2	Mitgeltende Unterlagen	6

6	Arbeitsablauf und Verantwortlichkeiten	6

6.1	Grundsätze	6

6.2	Änderungen an Dokumenten	7

6.3	Meldung von Abweichungen und Änderungen	7

6.3.1	Änderungsantrag	7

6.3.2	Abweichungsmeldung	7

6.3.3	Änderungsantrag oder Abweichungsmeldung von extern	8

6.3.4	Eintrag in die Datenbank	8

6.4	Erste Bewertung	8

6.4.1	Risikoklassen	8

6.4.2	Zuweisung der Risikoklassen	9

6.4.3	Abschluss von Meldungen mit Risk Level 0	9

6.5	Bearbeitung von Abweichungen	9

6.6	Bearbeitung von Änderungen	9

6.6.1	Bewertung von Änderungsvorschlägen	9

6.6.2	Maßnahmen vor Genehmigung der Änderung	10

6.7	Zurückweisung von Änderungsvorschlägen	10

6.8	Umsetzung der Maßnahmen und Genehmigung der Änderung	11

6.9	Umsetzung der Änderung und Abschluss	11

6.10	Trending, Product Quality Review und Management Review	11

6.11	Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten	12

6.11.1	Jeder Mitarbeiter	12

6.11.2	Vorgesetzte in der Fachabteilung	12

6.11.3	Betreuung Lohnherstellung und Auftragslabore und Kontaktpersonen zu Vertragspartnern	12

6.11.4	Leitung Herstellung, Leitung Qualitätskontrolle	13

6.11.5	Die Leitung der Qualitätssicherung	13

6.11.6	Der QRM-Moderator	14

6.11.7	Prozessowner/Benannte Person	14

6.11.8	Change Manager in der QS	15

6.11.9	Die Sachkundige Person (QP)	15

7	Führung und Ablage von Dokumenten	15

8	Anlagen	16

Ziel/Zweck

Ziel dieser SOP ist es, das Vorgehen festzulegen, wie bei NOC Pharma GmbH Abweichungen und Änderungen gemeldet, deren Auswirkungen auf Qualität und Zulassungsrelevanz bewertet, dokumentiert und genehmigt werden, sowie erforderliche Folgemaßnahmen (CAPA) ausgelöst werden. Als Voraussetzung dafür definiert diese SOP die Begriffe "Abweichung" und "Änderung" für den internen Gebrauch und grenzt sie von ähnlichen Begriffen ab, da eindeutige gesetzliche Definitionen bisher fehlen.

Anwendungsbereich

Diese SOP gilt

für sämtliche geplanten oder ungeplanten, zeitlich befristeten oder dauerhaften Änderungen

an Prozessen und Abläufen (z.B. Herstell-, Verpackungs- Reinigungsverfahren, Musterzugsverfahren, Wareneingangsverfahren) ab Genehmigung der ersten Version der zugehörigen Arbeitsanweisung

an Produkten (z.B. Rezeptur, Verpackung, Kennzeichnung) von zugelassenen Arzneimitteln

an Spezifikationen und Analysenmethoden für Einsatzstoffe, Packmaterial, Zwischenstufen, Bulk-Material und Fertigarzneimittel

an Räumen, Anlagen, Ausrüstung und Systemen (z.B. Warenbewirtschaftungssystem, LIMS, Dokumentationssystem, Schulungsdatenbank) ab der Design-Qualifizierung

an Zulieferern und Dienstleistern ab dem Datum der erfolgreichen Qualifizierung

für sämtliche Abweichungen (geplante oder ungeplante Nicht-Übereinstimmungen) von genehmigten Vorgaben (z.B. Arbeitsanweisung, SOP, Validierungsplan, Qualifizierungs-Testplan, Trainingskonzept, Checkliste für Wareneingang, Monitoringgrenzwerte, Transportvorschrift)

für Abweichungen von nicht-freigaberelevanten Spezifikationen. Dazu gehören:

Spezifikationen im Rahmen von Prozess- oder Rezepturentwicklung oder technischen Versuchen

Spezifikationen bzw. Akzeptanzkriterien im Rahmen von Kalibrierungen, Prozessvalidierungen, Qualifizierungen oder Reinigungsvalidierungen

Spezifikationen von IPC-Kontrollen, deren Resultate nicht Voraussetzung für die Marktfreigabe sind

Grenzwerte von Raum- oder Oberflächenmonitoring

Diese SOP gilt nicht für

Abweichungen von Spezifikationen (=OOS) die in einem Zulassungsdossier oder einem Kundenvertrag (QSV, VAV, o.ä.) festgelegt sind. Dazu gehören beispielsweise Spezifikationen von Einsatzstoffen, Zwischenprodukten, Bulk-Produkt, Handelsware oder klinischen Prüfmustern. Für diese Fälle gilt SOP 202 "Umgang mit OOS-Resultaten".

Abweichungen im Rahmen von Stabilitätsstudien, bei denen zwar die Laufzeitspezifikationen eingehalten werden, jedoch unerwartete Trends oder Shifts auftreten (Out-of-Expectation OOE, Out-of-Trend OOT). Für diese Fälle ist SOP 202 "Umgang mit OOS-Resultaten" anzuwenden

Dokumentenänderungen im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung und Aktualisierung, bei denen die beschriebenen Abläufe unverändert bleiben, z.B. bei SOPs, Masterplänen. Siehe dazu auch Punkt 6.2 dieser SOP.

Korrekturen bei der Protokollführung: Wenn ein Fehler in einem Protokoll gemäß SOP 403 „Protokollführung, Logbücher und Laborjournale“ korrigiert wurde, dann ist das weder als Abweichung, noch als Änderung zu bewerten. Sollte sich allerdings herausstellen, dass Protokollführungsmängel nicht ordnungsgemäß korrigiert wurden, so sind Abweichungsbericht und Ursachenanalyse erforderlich.

Diese SOP legt fest,

wie Abweichungen und Änderungen intern gemeldet und erfasst werden müssen

wie Abweichungen und Änderungen bearbeitet werden, die von Auftragnehmern gemeldet werden

wer Abweichungen und Änderungen bewerten und genehmigen darf

nach welchen Kriterien Abweichungen und Änderungen in Risikoklassen eingeteilt werden

in welchen Fällen Ursachenanalysen und CAPA-Maßnahmen gemäß SOP-105 erforderlich sind

wie die Beurteilungen und Entscheidungen dokumentiert werden

in welcher Weise Reviews durchgeführt werden, um Trends zu erkennen und die Ergebnisse in PQRs und Management Reviews einfließen zu lassen

wie die Kommunikation zu Vertragspartnern oder Behörden im Falle von Abweichungen und Änderungen zu erfolgen hat

Abkürzungen

| Begriff/ Abkürzung | Definition bei NOC Pharma GmbH |
| --- | --- |
| Abweichung | Diskrepanz zwischen geplantem oder vorgeschriebenem Vorgehen, welche aus unterschiedlichen Gründen während eines Arbeitsablaufes eintreten oder nach seinem Abschluss festgestellt werden kann. Eine Abweichung ist meist noch kein Produktfehler, könnte aber dazu führen. Eine ordnungsgemäß dokumentierte und gemeldete Abweichung ist kein GMP-Verstoß. |
| Geplante Abweichung | Zeitlich befristete Abweichungen, die vor Umsetzung definiert und genehmigt werden. |
| Änderung | Geplante oder ungeplante Abwandlung (Erweiterung, Austausch, Herausnahme, Hinzufügung, Optimierung) von Anforderungen, Vorschriften, Spezifikationen, Geräten, Einsatzstoffen, Methoden, Prozessen oder Parametern. Eine Änderung hat einen bleibenden (längerfristigen bis permanenten) Charakter. |
| Ungeplante Änderung | Unvorhersehbare und unvermeidbare Änderung beispielsweise im Zusammenhang mit Reparaturen, z.B. weil Austauschteile nicht mehr in baugleicher Art erhältlich sind. |
| Autor | Mitarbeiter, der ein Dokument erstellt |
| CAPA (corrective and preventive action) | Systematischer Ansatz, der Maßnahmen einschließt, welche zur Korrektur, Vermeidung einer Wiederholung und Beseitigung der Ursache für potentiell nicht-konforme Produkte und andere Qualitätsprobleme erforderlich sind. |
| CASE | Von intern oder extern an QS gemeldete Ereignisse, wie Abweichungen, Reklamationen, OOS, Inspektionsbefunde. Jeder CASE wird von QS systematisch und rückverfolgbar dokumentiert und bewertet, ob weitere Untersuchungen bzw. CAPA- Maßnahmen erforderlich sind (siehe SOP 105). |
| Fach-Kontaktperson | Derjenige Mitarbeiter bei NOC Pharma GmbH, der vertraglich z.B. in einer Qualitätssicherungsvereinbarung oder einem Verantwortungsabgrenzungsvertrag mit einem externen Dienstleister als Kontaktperson für Fachfragen vereinbart wurde. |
| (Fehler-) Ursachenanalyse, (Investigation, Failure Investigation) | Systematische, dokumentierte Untersuchung/Ursachenfindung und risikobasierte Bewertung |
| IPC | In-Prozess-Kontrolle: Während der Herstellung vorgenommene Überprüfungen zur Überwachung und erforderlichenfalls Anpassung des Prozesses und zur Sicherstellung, dass das Produkt seinen Spezifikationen entspricht. |
| OOE | Atypisches oder unplausibles Ergebnis, z.B. Abweichung beim mitgeführten Standard, zusätzliche Peaks in der HPLC. |
| OOS | Bei einer freigabe- oder stabilitätsrelevanten Prüfung von Ausgangsmaterialien, Zwischen-, Bulk- oder Endprodukten erhaltenes Analysenergebnis, das von der genehmigten Spezifikation abweicht. |
| OOT | Analysenergebnis innerhalb der Spezifikation, aber nicht in Übereinstimmung mit dem bislang ermittelten Trend vorheriger Analysen. Zum Beispiel bei Stabilitätsuntersuchungen (Vergleich mit Ergebnissen vorhergehender Entnahmezeitpunkte oder anderer Stabilitätschargen) oder bei Inprozesskontrollen (Vergleich mit Ergebnissen der zuvor und danach genommenen Proben). |
| PQR (Product Quality Review) | Periodische Produktqualitätsüberprüfung, welche für sämtliche zugelassenen Arzneimittel mindestens jährlich durchzuführen ist, um die Eignung der aktuellen Spezifikationen, Prozesse und Prüfungen zu bestätigen, und Trends zu erkennen, bevor Qualitätsprobleme auftreten. |
| Prozessowner | Person, die für einen bestimmten Ablauf und seine korrekte Darstellung in der zugehörigen Dokumentation (z.B. SOP, Gerätedokumentation) zuständig ist. |
| Qualitätsrisikomanagement (QRM) | Systematischer Prozess zur Erkennung, Steuerung, Kommunikation und Überwachung von Qualitätsrisiken für Arzneimittel im gesamten Produktlebenszyklus (siehe SOP-103). |

Grundlagen, mitgeltende Unterlagen

Grundlagen

AMWHV §13 (7), § 14 (4), § 22 (6), § 23 (4),

EU-GMP-Leitfaden, Teil I: 1.4ix, 1.4xii-xiv, 1.8vii, 1.9iv, 1.10iv-vi, 4.20h, 4.21g, 4.29, 5.15, 5.39, 5.56, 6.30, 7.12

EU-GMP-Leitfaden, Teil II: 2.16, 6.53, 7.14, 13.10, 13.13, 13.17

EU-GMP-Leitfaden, Teil III: ICH Q9, Anhang II.1, ICH Q10, 3.2.3

EU-GMP-Leitfaden, Anhang 15: 1, 43, 44

EU-GMP-Leitfaden, Anhang 16: 4.5, 8.1d

Mitgeltende Unterlagen

SOP-100 Qualitätsmanagement und Managementverantwortung

SOP-101 Überprüfung der Chargendokumentation und Marktfreigabe

SOP-102 Lieferantenqualifizierung – Outsourced activities

SOP-103 Qualitätsrisikomanagement

SOP-105 Maßnahmen zu Fehlerkorrektur und Vorbeugung (CAPA), einschließlich 
	Ursachenanalyse

SOP-106 Audits und Selbstinspektionen

SOP-108 Product Quality Review

SOP-109 Beanstandungen

SOP-110 Produktrückruf (Alarmplan)

SOP-202 Umgang mit OOS-, OOT- und OOE-Ergebnissen

Arbeitsablauf und Verantwortlichkeiten

Grundsätze

Jede Abweichung von einem Vorgabedokument (z.B. Arbeitsanweisung, SOP, Spezifikation) muss von derjenigen Person gemeldet werden, die sie beobachtet. Das gilt auch dann, wenn der Feststeller die Abweichung nicht verursacht hat oder wenn sie nicht in seinen Zuständigkeits- bzw. Verantwortungsbereich fällt.

Wer eine Abweichung beobachtet, entscheidet niemals selbst darüber, ob die Abweichung „unbedeutend“ ist. Ob ein Vorfall qualitätsrelevant ist oder nicht darf erst im Rahmen der Abweichungsbearbeitung seitens QS bewertet werden.

Wer ungeplant eine Änderung durchführen musste, z.B. im Rahmen einer Reparatur oder einer Sofortmaßnahme, meldet diese Änderung umgehend.

Wer eine Änderung an einem Prozess, einem Produkt (z.B. Rezeptur), einer Methode, einem Raum, einer Anlage oder Ausrüstung wünscht oder plant, stellt einen Änderungsantrag und wartet die Genehmigung ab, bevor er mit der Änderungsmaßnahme beginnt.

Wer eine Änderung an einem Dokument (z.B. Vorgabedokument oder Formular für Aufzeichnungen) wünscht oder plant, wendet sich mit seinem Änderungsvorschlag an den Autor bzw. Prozessowner.

Sämtliche Ereignisse und die dazugehörigen Entscheidungen werden lückenlos in einer zentralen Datenbank erfasst, um sie jederzeit später rückverfolgen und z.B. im Rahmen von Reviews auswerten zu können.

Änderungen an Dokumenten

Für Änderungen an Dokumenten sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden:

Fall A) Der in einem Dokument beschriebene Ablauf ändert sich (z.B. eine Spezifikation oder ein Verpackungsprozess soll geändert werden oder ein Arbeitsablauf/Prozess wird ersatzlos gestrichen):

Da sich der Ablauf ändert, muss das Change Control-Verfahren eröffnet werden, beginnend mit Punkt 6.3.1 (s. u.). Im Verlaufe dieses Verfahrens werden automatisch auch alle zugehörigen Dokumente geändert oder außer Kraft gesetzt, z.B. Analysenvorschriften, Spezifikationen, Technische Dokumentation oder Verpackungsvorschriften.

Fall B) Der in einem Dokument beschriebene Ablauf ändert sich nicht. Ein Dokument (z.B. SOP, Masterplan) wird lediglich turnusmäßig überprüft und aktualisiert (z.B. redaktionelle Änderungen, Aktualisierung mitgeltender Regelungen, Layout-Änderungen an Formblättern, auch Zusammenfassungen von mehreren Dokumenten in ein Dokument). Um die neue Version des Dokumentes zu genehmigen, ist kein Change Control-Verfahren erforderlich. Die Rückverfolgbarkeit ist über die Versionshistorie des Dokuments gewährleistet.

Sollte der Autor während der Überprüfung des Dokumentes und nach Rücksprache mit dem Prozessowner feststellen, dass sich der zugehörige Ablauf während des Revisionsintervalls „schleichend“, also ohne dokumentierte Änderungsmeldung geändert hat, muss der Autor/Prozessowner umgehend eine Abweichungsmeldung machen wie unter Punkt 6.3.2 beschrieben.

Meldung von Abweichungen und Änderungen

Änderungsantrag

Wer eine Änderung wünscht oder im Rahmen seiner Tätigkeiten eine ungeplante Änderung durchführen musste, füllt das „Meldeformular Abweichungen und Änderungen" aus. Dieses Formular befindet sich im Anhang 4 dieser SOP. Es dürfen auch mehrere Änderungen gemeinsam auf einem Formblatt gemeldet werden. Sollte sich im Laufe der späteren Bearbeitung herausstellen, dass es sinnvoll ist, die Fälle getrennt zu bearbeiten, kann die Qualitätssicherung auch später noch getrennte Bearbeitungsnummern zuweisen.

Eine ungeplante Änderung muss zusätzlich in dem jeweiligen zum Prozess oder zur Anlage/Ausrüstung gehörigen Dokument vermerkt sein, z.B. im Reparaturbericht, Logbuch oder Wartungsbericht.

Anschließend leitet der Antragsteller das ausgefüllte Formular zeitnah an seinen direkten Vorgesetzten weiter. Im Hause tätige Mitarbeiter externer Dienstleister übergeben den Antrag ihrer jeweiligen Fach-Kontaktperson.

Abweichungsmeldung

Jeder, der eine Abweichung von einer Vorgabe (z.B. Arbeitsanweisung, SOP, Checkliste, Spezifikation) bemerkt oder beobachtet muss diese unverzüglich mündlich oder telefonisch an den direkten Vorgesetzten melden. Im Hause tätige Mitarbeiter externer Dienstleister melden an ihre jeweilige Fach-Kontaktperson.

Fällt die Abweichung in den Zuständigkeitsbereich des Mitarbeiters, z.B. wenn er direkt bei seiner Arbeit eine Unregelmäßigkeit beobachtet, dann muss er die Abweichung zusätzlich in dem jeweiligen zum Prozess oder zur Anlage/Ausrüstung gehörigen Dokument, z.B. im Reparatur-Bericht, Logbuch, Wartungsbericht oder Wareneingangscheckliste vermerken.

Bei der mündlichen Meldung vereinbaren Mitarbeiter und Vorgesetzter, wer von beiden das „Meldeformular Abweichungen und Änderungen" ausfüllt (siehe Anhang 4 dieser SOP). Grundsätzlich liegt die Verantwortung für die zügige Weiterbearbeitung der Abweichung beim Vorgesetzten, sobald er die mündliche Meldung erhalten hat.

Im Hause tätige Mitarbeiter externer Dienstleister melden an ihre jeweilige Fach-Kontaktperson.

Das ausgefüllte Formular ist anschließend umgehend an den jeweiligen direkten Vorgesetzten weiterzuleiten.

### Änderungsantrag oder Abweichungsmeldung von extern

Abweichungen oder Änderungen, die von extern seitens eines Vertragspartners gemeldet werden, erreichen die Firma NOC Pharma GmbH über die im jeweiligen Vertrag vereinbarte Kontaktstelle oder Kontaktperson, z.B. über die Betreuung Lohnherstellung und Auftragslabore oder den Einkauf. Diese Kontaktperson ist verantwortlich dafür, das „Meldeformular Abweichungen und Änderungen" auszufüllen und weiterzuleiten wie unter Punkt 6.3.1 oder 6.3.2 beschrieben.

Sollten Änderungsanträge, Änderungs- oder Abweichungsmeldungen auf anderem Wege eintreffen, z.B. über Auditoren oder Mitarbeiter im Verkauf, so sind sie umgehend an die Leitung der betroffenen Linie weiterzuleiten.

Eintrag in die Datenbank

Vorgesetzte oder Fach-Kontaktpersonen externer Dienstleister, die eine Meldung von Abweichungen und Änderungen erhalten, tragen die Meldung in die Abweichungs-Datenbank ein. Die fortlaufende Bearbeitungsnummer aus der Datenbank ist in das „Meldeformular Abweichungen und Änderungen" einzutragen. Diese Nummer ist als Referenz in allen zum Vorgang gehörigen Dokumenten anzugeben, beispielsweise in Protokollen, Berichten und Logbüchern.

Anschließend nehmen sie umgehend mit dem Abteilungsleiter der betroffenen Linie und der Qualitätssicherung Kontakt auf. Bei Abweichungen oder ungeplanten Änderungen reicht es nicht aus, das Formular per Hauspost zu schicken, sondern es ist zeitnah ein persönliches Gespräch erforderlich, da es sich um dringliche, qualitätskritische Vorfälle handeln könnte.

Erste Bewertung

Risikoklassen

Umfang und Tiefe der erforderlichen Maßnahmen sind abhängig vom potentiellen Qualitätsrisiko einer gemeldeten Abweichung oder Änderung. Deswegen sind bei NOC Pharma GmbH folgende Risikoklassen für Abweichungen und Änderungen definiert (Die folgenden Kriterien dienen als grobes Raster; fallspezifische Maßnahmen legt das Team gemäß Punkt 6.6.1 bzw. CAPA-SOP fest):

Risk Level 0: kein Qualitätsrisiko und keine Aktionen notwendig. Diese Entscheidung wird nur dokumentiert und der Fall damit abgeschlossen. Risk Level 0 trifft zu, wenn ein Vorfall keinen Einfluss hat auf

die Qualität von Ausgangsstoffen, Zwischen- oder Endprodukten

den GMP- oder Qualifizierungsstatus von Räumen, Anlagen, Geräten, Systemen

den Validierungsstatus von Prozessen, Verfahren oder Reinigungsverfahren

den Zulassungsstatus, DMF oder SMF

Verträge mit Dienstleistern oder Auftraggebern

Tätigkeiten/Aufgaben anderer Abteilungen

Risk Level 1: geringes Qualitätsrisiko, Anpassung von Vorgabedokumenten erforderlich, keine Validierungs- oder Qualifizierungstätigkeiten notwendig, keine Änderungen im SMF notwendig

Risk Level 2: mittleres Qualitätsrisiko, Revalidierungs-, Requalifizierungstätigkeiten (auch Lieferantenqualifizierung) oder Audit notwendig, evtl. Änderung im SMF notwendig, evtl. Meldung bei Vertragspartnern erforderlich

Risk Level 3: hohes Qualitätsrisiko, Einfluss auf Kunden-/Patientenakzeptanz oder Patientensicherheit möglich, Meldung bei Behörden oder Änderung des Zulassungsdossiers/Neuzulassung erforderlich, ggf. erweitertes Stabilitätsprogramm erforderlich

### Zuweisung der Risikoklassen

Sobald ein Abteilungsleiter eine „Meldung einer Abweichung oder Änderung“ erhält, entscheidet er zusammen mit QS und dem meldenden Vorgesetzten, ob die gemeldete Abweichung oder Änderung überhaupt qualitätsrelevant ist. Falls das nicht der Fall ist, wird die Meldung wie unter 6.4.3 beschrieben abgeschlossen.

Ist jedoch ein Einfluss auf die Qualität denkbar, so übernimmt die Qualitätssicherung die vorläufige Einschätzung des Risiko Levels (1–3) und dokumentiert sie auf dem Formblatt (bei Änderungen zusätzlich auf dem Formblatt „Bewertung von Änderungen“, siehe Anhang 5). Das weitere Vorgehen erfolgt gemäß Punkt 6.5 bzw. 6.6.

### Abschluss von Meldungen mit Risk Level 0

Sofern kein Qualitätsrisiko festgestellt wurde, trägt der zuständige Abteilungsleiter diese Einschätzung im Teil B.1 des „Meldeformulars Abweichungen und Änderungen" ein. Mit seiner Unterschrift auf dem Formblatt und Statusänderung in der Abweichungs-Datenbank ist der Fall abgeschlossen. Er informiert den Melder und ggf. andere involvierte Personen über diese Entscheidung. Der Melder ist dafür verantwortlich, eventuell in Protokollen, Logbüchern oder anderen Dokumenten vorhandene Hinweise auf Abweichungen/ungeplante Änderungen von einer dazu berechtigten Person mit Hinweis auf die Bearbeitungsnummer gegenzeichnen zu lassen.

Bearbeitung von Abweichungen

Kann ein Qualitätsrisiko nicht ausgeschlossen werden, dann geht das „Meldeformular Abweichungen und Änderungen" an einen QS-CASE-Manager. Dieser eröffnet einen CASE in der „CASE-Datenbank“, wie in SOP-105 „Maßnahmen zu Fehlerkorrektur und Vorbeugung (CAPA), einschließlich Ursachenanalyse“ beschrieben. Die weitere Bearbeitung des Falles einschließlich Genehmigung und Trending erfolgt gemäß SOP 105. Nach vollständiger Untersuchung, Dokumentation und Genehmigung des CASE durch QS gemäß SOP 105 ist der CASE-Manager dafür zuständig, mit seiner Unterschrift auf dem „Meldeformular Abweichungen und Änderungen" und Statusänderung in der Abweichungs-Datenbank den Vorgang abzuschließen.

Bearbeitung von Änderungen

### Bewertung von Änderungsvorschlägen

Kann ein Qualitätsrisiko nicht ausgeschlossen werden, dann geht das Meldeformular an einen Change Manager der QS. Dieser veranlasst und überwacht die je nach Risk Level notwendigen Maßnahmen zur näheren Untersuchung des Änderungsantrages. Er stellt auch die Ergebnisse zusammen, damit eine Entscheidung gefällt werden kann, ob die Änderung genehmigt und durchgeführt werden kann. Dazu sind die ab Punkt 6.6.2 beschriebenen Aktionen notwendig.

Maßnahmen vor Genehmigung der Änderung

Risk Level 1:

Sofern von einem „Risk Level 1“ ausgegangen wird, kann ein vereinfachtes QRM-Verfahren gemäß SOP 103 durchgeführt werden. Der Change Manager legt dazu in Rücksprache mit der Leitung QS eine verantwortliche Person (z.B. den Prozessowner) fest und übergibt ihr die notwendigen Unterlagen und Informationen. Die benannte Person führt das vereinfachte QRM-Verfahren gemäß SOP-103 „Qualitätsrisikomanagement“ durch und dokumentiert sämtliche Schritte auf dem QRM-Formblatt (gemäß SOP-103 Anhang 4) oder in Teil 2 des Formblattes „Bewertung von Änderungen" (Anhang 5 zu dieser SOP). Dort trägt sie auch die erforderlichen Maßnahmen ein, z.B. Aktualisierung von technischer Dokumentation, SOPs oder Verfahrensanweisungen oder Schulung der von den geänderten Vorgabedokumenten betroffenen Mitarbeiter. Das ausgefüllte Formblatt legt sie der Leitung Qualitätssicherung sowie dem betroffenen Abteilungsleiter zur Genehmigung vor.

Risk Level 2 oder 3:

Sofern eine höhere Risikostufe vorliegt, ist ein umfassendes QRM-Verfahren gemäß SOP-103 „Qualitätsrisikomanagement“ erforderlich. Der Change Manager legt dazu in Rücksprache mit der Leitung QS ein QRM-Team mit QRM-Moderator fest. Der jeweilige Prozessowner sollte Mitglied des Teams sein.

Dieses Team ist für die zeitnahe Durchführung des QRM-Verfahrens gemäß SOP 103 verantwortlich. Sobald die Qualitätsrisiken gemäß SOP 103 identifiziert und dokumentiert sind, legt das QRM-Team die erforderlichen Maßnahmen fest, die als Voraussetzung für die Genehmigung der Änderung erfüllt werden müssen. Dazu könnten beispielsweise folgende Aktionen notwendig sein:

Änderungen am Zulassungsdossier/Neuzulassung

Änderung der Herstellungserlaubnis (für Auftragslabore ohne eigene Herstellungserlaubnis)

Änderung des Site Master File

Aufnahme eines Lohnherstellers in die entsprechende Produktspezifikation

Aufnahme in den Audit-Plan für Lieferanten/Dienstleister, (Re-) Audit

Information eines Vertragspartners/Genehmigung durch den Vertragspartner

Erweiterung des Stabilitätsprogramms, zusätzliche Stabilitätsstudien

Requalifizierung, Rekalibrierung

Aktualisierung von Dokumenten (z.B. technische Dokumentation, SOPs, Verfahrensanweisungen)

Schulung der betroffenen Mitarbeiter auf den geänderten Ablauf

Der QRM-Moderator dokumentiert den Katalog notwendiger Maßnahmen auf dem QRM-Formblatt (gemäß SOP-103 Anhang 4) oder Teil 2 des Formblattes „Bewertung von Änderungen" (Anhang 5 zu dieser SOP) und legt ihn der Leitung Qualitätssicherung sowie dem betroffenen Abteilungsleiter zur Genehmigung vor. Damit ist gleichzeitig die QRM-Stufe 2 („Risk Acceptance“) gemäß SOP 103 abgeschlossen.

Zurückweisung von Änderungsvorschlägen

Sofern das QRM-Team gemäß SOP 103 Qualitätsrisiken identifiziert hat, die nicht durch geeignete und finanziell tragbare Maßnahmen bis zur Risikoakzeptanz gesenkt werden können, dokumentiert der QRM-Moderator diesen Befund auf dem QRM-Formblatt und legt es der Leitung QS und der Leitung der betroffenen Fachabteilung zu Unterschrift vor. Der Leiter der betroffenen Fachabteilung trägt diese Entscheidung im Abweichungs-System und in Teil 3 des Formblattes „Bewertung von Änderungen" ein. Mit seiner Unterschrift auf dem Formblatt ist der Fall abgeschlossen. Er informiert den Antragsteller und ggf. andere involvierte Personen über diese Entscheidung.

Umsetzung der Maßnahmen und Genehmigung der Änderung

Wichtig: Zu diesem Zeitpunkt ist nur der Maßnahmenkatalog genehmigt, nicht die Änderung selbst! Das bedeutet: Das geänderte Verfahren/Gerät darf nur zur Sammlung unterstützender Daten eingesetzt werden, nicht jedoch für die Herstellung, Bearbeitung oder Prüfung von Handelsware oder Prüfpräparaten!

Der QRM-Moderator (Risk Level 1: die benannte Person)

informiert den Antragsteller der Änderung und sämtliche Personen, die gemäß Maßnahmenkatalog von einer Folgemaßnahme betroffen sind, über Art und Umfang der Aufgaben sowie Termine.

überwacht die termingetreue und vollständige Umsetzung der Maßnahmen, sammelt die dazugehörigen Protokolle und Dokumente und erstellt bei umfangreicheren Maßnahmen (z.B. bauliche Maßnahmen) gegebenenfalls einen zusammenfassenden Bericht (Change Report).

schlägt im Teil 4 des Formblattes „Bewertung von Änderungen" weitere Maßnahmen vor, die nach Genehmigung der Änderung erforderlich sind. Über einen begrenzten Zeitraum könnte beispielsweise ein verstärktes Monitoring oder eine zusätzliche Erhebung von Daten erfolgen, um Gewissheit zu schaffen, dass die Änderung nach ihrer Umsetzung tatsächlich keinen negativen Einfluss auf die Produktqualität hat.

nennt eine Umsetzungsfrist und eine Person, die für die Umsetzung der Änderung verantwortlich ist, z.B. den Prozessowner, und dokumentiert das in Teil 4 des Formblattes „Bewertung von Änderungen“.

Sofern in der Risikobewertung festgelegt wurde, dass nach Abschluss der Maßnahmen überprüft werden muss, ob die Risikoreduktion ausreichend war (siehe SOP 103, Abschnitt 6.5.2.1), beruft der QRM-Moderator das QRM-Team nochmals ein. Auf Basis des zusammenfassenden Berichts und der zugehörigen Protokolle sowie Rohdaten wiederholt das Team die Stufe QRM 1. Sofern nun eine Risikoakzeptanz erreicht wird, dokumentiert das Team diese Feststellung im QRM-Bericht und im Formular „Bewertung von Änderungen“.

Anschließend leitet der QRM-Moderator bzw. die benannte Person das nun vollständig ausgefüllte Formular „Bewertung von Änderungen“ an die Leitung der Qualitätssicherung zur Genehmigung der Änderung weiter.

Sobald die Änderung genehmigt ist, trägt die Leitung der Qualitätssicherung diese Statusänderung mit Datum in der Abweichungs-Datenbank ein und informiert alle betroffenen Funktionen sowie den Antragsteller.

Umsetzung der Änderung und Abschluss

Sobald eine Änderung mit Risk Level 1, 2 oder 3 genehmigt ist, muss sie verbindlich innerhalb der vorgegebenen Frist umgesetzt werden. Verantwortlich für die Umsetzung ist die in Teil 4 des Formulars „Bewertung von Änderungen“ benannte Person, z.B. der Prozessowner. Kann die Änderung fristgerecht und problemlos umgesetzt werden, trägt diese Person die erfolgreiche Umsetzung im Teil 5 des Formblattes ein. Mit der Unterschrift auf dem Formblatt ist der Fall abgeschlossen.

Falls die Änderung nicht fristgerecht umgesetzt werden kann oder bei der Umsetzung Schwierigkeiten auftreten, so muss die benannte Person unverzüglich Mitteilung an die Leitung der Qualitätssicherung machen, die dann über das weitere Vorgehen entscheidet.

Trending, Product Quality Review und Management Review

Trending und Review von Abweichungen erfolgt wie in SOP-105 „Maßnahmen zu Fehlerkorrektur und Vorbeugung (CAPA), einschließlich Ursachenanalyse“ beschrieben.

Die in der Abweichungs-Datenbank erfassten Änderungen werden regelmäßig vom Change Manager in der Qualitätssicherung ausgewertet:

Monatlich (zum Monatsersten):

Gesamtzahl Änderungsanträge/Anzahl pro Risk Level

Anzahl offene Anträge

Status und Termintreue der Umsetzung von Maßnahmenkatalogen/Umsetzung der genehmigten Änderungen

Halbjährlich (zum 1.5. bzw. 1.11.):

Änderungen pro Produktkategorie und pro Produkt

Die Resultate dieser Evaluationen und die Datenbankeinträge über den Betrachtungszeitraum druckt der Change Manager aus, unterschreibt sie und schickt Kopien an die Sachkundige Person sowie die Leitung QS. Kopien der Halbjahresauswertungen erhalten darüber hinaus diejenigen Mitarbeiter, die mit der Zusammenstellung von PQRs oder den Unterlagen für den Management Review betraut sind (siehe auch SOP 100 „Qualitätsmanagement und Managementverantwortung“ und 108 „Product Quality Review“).

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

Jeder Mitarbeiter

Jeder Mitarbeiter im GMP-Bereich ist dafür verantwortlich

jegliche Abweichung von einer Vorgabe (z.B. Arbeitsanweisung, SOP, Checkliste, Spezifikation), die er bemerkt oder beobachtet, unverzüglich mündlich oder telefonisch an den direkten Vorgesetzten zu melden.

Abweichungen, die bei seiner eigenen Arbeit auftreten, zusätzlich in dem jeweiligen zum Prozess oder zur Anlage/Ausrüstung gehörigen Dokument, z.B. im Reparatur-Bericht, Logbuch, Wartungsbericht oder Wareneingangscheckliste zu vermerken.

Geplante oder ungeplante Änderungen mit Hilfe des „Meldeformulars Abweichungen und Änderungen" an den direkten Vorgesetzten zu melden.

ungeplante Änderungen zusätzlich in dem jeweiligen zum Prozess oder zur Anlage/Ausrüstung gehörigen Dokument zu vermerken, z.B. im Reparatur-Bericht, Logbuch oder Wartungsbericht.

wenn er eine Abweichung oder Änderung gemeldet hat, welche von der Abteilungsleitung als „Risk Level 0“ eingestuft wurde, die Querverweise im zugehörigen Protokoll, Logbuch o. ä. von einer dazu berechtigten Person mit Hinweis auf die Bearbeitungsnummer gegenzeichnen zu lassen.

### Vorgesetzte in der Fachabteilung

Der jeweilige Vorgesetzte

trägt die ihm übermittelten Meldungen in die Abweichungs-Datenbank ein und überträgt die Bearbeitungsnummer in das „Meldeformular Abweichungen und Änderungen".

nimmt im Falle von Abweichungen oder ungeplanten Änderungen umgehend mit dem Abteilungsleiter und der Qualitätssicherung Kontakt auf. Bei geplanten Änderungen reicht es dagegen aus, das Antragsformular per Hauspost weiterzuleiten.

Betreuung Lohnherstellung und Auftragslabore und Kontaktpersonen zu Vertragspartnern

Diese Mitarbeiter sind dafür zuständig

Abweichungen oder Änderungen, die von extern seitens eines Vertragspartners gemeldet werden, in der Abweichungs-Datenbank anzumelden.

das „Meldeformular Abweichungen und Änderungen" auszufüllen und dieses an die Leitung der betroffenen Fachabteilung weiterzuleiten.

im Falle von Abweichungen oder ungeplanten Änderungen die Leitung der betroffenen Fachabteilung unverzüglich persönlich zu kontaktieren.

für zügige Kommunikation mit dem Vertragspartner über Entscheidungen und weiteres Vorgehen zu sorgen und den Informationsaustausch mit Uhrzeit/Datum formlos zu protokollieren (Gesprächsnotizen).

### Leitung Herstellung, Leitung Qualitätskontrolle

Die Leitung der Fachabteilungen

entscheidet zusammen mit QS und dem meldenden Vorgesetzten, ob eine gemeldete Abweichung oder Änderung überhaupt qualitätsrelevant ist oder als „Risk Level 0“ abgeschlossen werden kann.

leitet Abweichungen mit höherem Risk Level an einen QS-CASE-Manager weiter, der die Abweichungsuntersuchung gemäß SOP-105 einleitet und begleitet.

leitet Änderungen mit höherem Risk Level an QS weiter.

genehmigt zusammen mit der Leitung QS den Katalog erforderlicher Maßnahmen, die als Voraussetzung für die Genehmigung der Änderung erfüllt werden müssen.

trägt bei Risk Level 0 diese Einschätzung im Abweichungs-System und auf dem „Meldeformular Abweichungen und Änderungen" ein und schließt mit seiner Unterschrift auf dem Formblatt den Fall ab. Er informiert den Melder und ggf. andere involvierte Personen über diese Entscheidung.

Unterzeichnet das QRM-Formblatt, falls Qualitätsrisiken identifiziert wurden, die nicht durch geeignete und finanziell tragbare Maßnahmen bis zur Risikoakzeptanz gesenkt werden können, sodass eine geplante Änderung nicht möglich ist.

trägt die Zurückweisung eines Änderungsantrages in die Abweichungs-Datenbank und in das Formular „Bewertung von und Änderungen" ein und schließt mit seiner Unterschrift auf dem Formblatt den Fall ab. Er informiert den Antragsteller und ggf. andere involvierte Personen über diese Entscheidung.

Die Leitung der Qualitätssicherung

Die Leitung der Qualitätssicherung

entscheidet zusammen mit der Leitung der betroffenen Fachabteilung, ob eine gemeldete Abweichung oder Änderung überhaupt qualitätsrelevant ist oder als „Risk Level 0“ abgeschlossen werden kann.

entscheidet und dokumentiert auf dem Meldeformular, ob bei einer Änderung von einem „Risk Level 1“ ausgegangen und daher ein vereinfachtes QRM-Verfahren durchgeführt werden kann oder eine höhere Risikostufe vorliegt, sodass ein umfassendes QRM-Verfahren gemäß SOP-103 „Qualitätsrisikomanagement“ erforderlich ist.

legt für „Risk Level 1“ eine verantwortliche Person (z.B. den Prozessowner) bzw. für „Risk Level 2 und 3“ ein QRM-Team mit QRM-Moderator fest, das für die Durchführung des QRM-Verfahrens gemäß SOP 103 verantwortlich ist.

genehmigt zusammen mit der Leitung der betroffenen Fachabteilung den Katalog erforderlicher Maßnahmen, die als Voraussetzung für die Genehmigung der Änderung erfüllt werden müssen.

genehmigt Änderungen auf Basis des vollständig bearbeiteten Formulars „Bewertung von Änderungen“.

trägt diese Statusänderung mit Datum in die Abweichungs-Datenbank ein und informiert alle betroffenen Funktionen sowie den Antragsteller.

entscheidet über das weitere Vorgehen, falls eine Änderung nicht fristgerecht umgesetzt werden kann oder bei der Umsetzung Schwierigkeiten auftreten.

Der QRM-Moderator

Der QRM-Moderator

identifiziert und dokumentiert zusammen mit dem QRM-Team die Qualitätsrisiken gemäß SOP 103.

dokumentiert auf dem QRM-Formblatt, falls das QRM-Team Qualitätsrisiken identifiziert hat, die nicht durch geeignete und finanziell tragbare Maßnahmen bis zur Risikoakzeptanz gesenkt werden können, und legt es der Leitung QS und der Leitung der betroffenen Fachabteilung zu Unterschrift vor.

legt zusammen mit dem QRM-Team die erforderlichen Maßnahmen fest, die als Voraussetzung für die Genehmigung der Änderung erfüllt werden müssen.

dokumentiert den Katalog notwendiger Maßnahmen auf dem QRM-Formblatt (gemäß SOP-103 Anhang 4) oder in Teil 2 des Formulars „Bewertung von Änderungen“ (Anhang 5 zu dieser SOP).

legt den Maßnahmenkatalog der Leitung Qualitätssicherung sowie dem betroffenen Abteilungsleiter zur Genehmigung vor.

informiert den Antragsteller der Änderung und sämtliche Personen, die gemäß Maßnahmenkatalog von einer Folgemaßnahme betroffen sind, über Art und Umfang der Aufgaben sowie Termine.

überwacht die termingetreue und vollständige Umsetzung der Maßnahmen und sammelt die dazugehörigen Protokolle und Dokumente.

erstellt bei umfangreicheren Maßnahmen (z.B. bauliche Maßnahmen) einen zusammenfassenden Bericht (Change Report).

schlägt in Teil 4 des Formulars „Bewertung von Änderungen“ weitere begleitende Maßnahmen vor, die nach Genehmigung der Änderung erforderlich sind: Über einen begrenzten Zeitraum könnte beispielsweise ein verstärktes Monitoring oder eine zusätzliche Erhebung von Daten erfolgen, um Gewissheit zu schaffen, dass die Änderung nach ihrer Umsetzung tatsächlich keinen negativen Einfluss auf die Produktqualität hat.

nennt auf dem Formular „Bewertung von Änderungen“ eine Umsetzungsfrist und eine Person, die für die Umsetzung der Änderung verantwortlich ist, z.B. den Prozessowner.

beruft ggf. das QRM-Team nochmals ein, falls dies im Rahmen der Risikobewertung so festgelegt worden war (siehe SOP 103, Abschnitt 6.5.2.1). Sofern nun eine Risikoakzeptanz erreicht wird, dokumentiert er das im QRM-Bericht und im Formular „Bewertung von Änderungen“.

leitet anschließend das nun vollständig ausgefüllte Formular „Bewertung von Änderungen“ an die Leitung der Qualitätssicherung zur Genehmigung der Änderung weiter.

Prozessowner/Benannte Person

Die für einen bestimmten Prozess oder eine Anlage zuständige Person oder ein speziell für diese Aufgabe benannter Mitarbeiter

führt bei „Risk Level 1“ das vereinfachte QRM-Verfahren gemäß SOP-103 „Qualitätsrisikomanagement“ durch und dokumentiert sämtliche Schritte auf dem QRM-Formblatt (gemäß SOP-103 Anhang 4) oder im Teil 2 des Formulars "Bewertung von Änderungen“ (Anhang 5 zu dieser SOP).

trägt dort die erforderlichen Maßnahmen ein, z.B. Aktualisierung von Dokumenten (z.B. technische Dokumentation, SOPs, Verfahrensanweisungen) oder Schulung der von den geänderten Vorgabedokumenten betroffenen Mitarbeiter.

legt das ausgefüllte Formblatt der Leitung Qualitätssicherung sowie dem betroffenen Abteilungsleiter zur Genehmigung des Maßnahmenkatalogs vor.

informiert den Antragsteller einer Änderung und sämtliche Personen, die gemäß Maßnahmenkatalog von einer Folgemaßnahme betroffen sind, über Art und Umfang der Aufgaben sowie Termine.

überwacht die termingetreue und vollständige Umsetzung der Maßnahmen und sammelt die dazugehörigen Protokolle und Dokumente.

nennt im Teil 4 des Formulars „Bewertung von Änderungen“ eine Umsetzungsfrist für die Änderung.

leitet anschließend das nun vollständig ausgefüllte Formular „Bewertung von Änderungen“ an die Leitung der Qualitätssicherung zur Genehmigung der Änderung weiter.

muss für die fristgerechte Umsetzung einer genehmigten Änderung sorgen und dokumentiert die erfolgreiche Umsetzung in Teil 5 des Formblattes. Mit ihrer Unterschrift auf dem Formblatt ist der Fall abgeschlossen.

muss unverzüglich Mitteilung an die Leitung der Qualitätssicherung machen, falls eine Änderung nicht fristgerecht umgesetzt werden kann oder bei der Umsetzung Schwierigkeiten auftreten.

Change Manager in der QS

Der Change Manager ist dafür zuständig

die je nach Risk Level notwendigen Maßnahmen zur näheren Untersuchung eines Änderungsantrages zu veranlassen und zu überwachen.

die Ergebnisse zusammenzustellen, damit eine Entscheidung gefällt werden kann, ob die Änderung genehmigt und durchgeführt werden kann.

die Abweichungs-Datenbank zu pflegen.

die in der Abweichungs-Datenbank erfassten Änderungen regelmäßig gemäß Punkt 6.10 auszuwerten.

die Resultate dieser Evaluationen und die Datenbankeinträge über den Betrachtungszeitraum auszudrucken, zu unterschreiben und Kopien an die Sachkundige Person sowie die Leitung QS zu schicken.

Kopien der Halbjahresauswertungen darüber hinaus an diejenigen Mitarbeiter zu schicken, die mit der Zusammenstellung von PQRs oder den Unterlagen für den Management Review betraut sind.

Die Sachkundige Person (QP)

Die Sachkundige Person

ist nicht direkt in die Entscheidungskette bzgl. Abweichungen und Änderungen eingebunden.

informiert sich vor einer Chargenfreigabe über den Status von Abweichungen und Änderungen, die im Zusammenhang mit der freizugebenden Charge stehen.

informiert sich regelmäßig auf der Basis der monatlichen und Halbjahresauswertungen über Trends oder andere Anzeichen, die eine Gefahr für die Arzneimittelqualität darstellen könnten.

Führung und Ablage von Dokumenten

Der in dieser SOP beschriebene Arbeitsablauf wird papierbasiert mit Hilfe von folgenden Formularen gemeldet, bearbeitet, genehmigt und dokumentiert:

„Meldeformular Abweichungen und Änderungen“ und Formular „Bewertung von Änderungen“: die Originale dieser Dokumente bleiben nach Abschluss eines Falles für fünf Jahre bei QS, bevor sie gemäß SOP-404 archiviert werden

Change Report: Diese zusammenfassenden Berichte sind für umfangreichere Änderungen erforderlich. Sie werden nach Abschluss des Falles zusammen mit dem „Meldeformular Abweichungen und Änderungen“ bei QS aufbewahrt.

monatliche und halbjährliche „Trendauswertung Abweichungen und Änderungen“: Diese Dokumente verbleiben im Original für fünf Jahre beim Change Manager, bevor sie gemäß SOP-404 archiviert werden.

Zur leichteren Verwaltung, Auswertung und Trendanalyse gibt es darüber hinaus eine Abweichungs-Datenbank, in der sämtliche Vorkommnisse mit der jeweiligen Bearbeitungsnummer und dem Bearbeitungsstatus eingetragen werden.

Anlagen

Anlage 1: 	Änderungshistorie

Anlage 2: 	Verteiler und Schulungsnachweis

Anlage 3:	Ablaufdiagramm: Umgang mit Abweichungen und Änderungen

Anlage 4: 	Meldeformular für Abweichungen und Änderungen

Anlage 5:	Formular: Bewertung von Änderungen